  Projekt umowy - załącznik nr 2
do ogłoszenia o zamówieniu 
UMOWA NR DIN-II.272…….2026
zawarta w dniu .................................... 2026 r. w Białymstoku, pomiędzy

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 966-211-72-20, REGON 050658640, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
a

............................................................................ z siedzibą ………………………………………………………………………

NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez...............................................................................................................………………………..

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie ogłoszenia o zamówieniu, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która powinna zawierać:

a) projekt wykonawczy - 3 egz.,

b) szczegółowy przedmiar robót -  2 egz.,

c) kosztorys inwestorski uproszczony - 2 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.,

e) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, - 1 egz.,
f) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem 

g) i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,
h) opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz.
       Przed wykonaniem robót budowlanych Wykonawca uzyska pisemną akceptację dokumentacji 
        projektowej przez Zamawiającego 
2) Uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
(np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,
3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej),

b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu 
w trakcie trwania robót,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) przeprowadzeniem wymaganych badań,
e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
· operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu, itp.),
· załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą 
z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie.
f) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót.
4) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

5) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 t.j.).

6) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi 
w art. 99-102 ustawy Pzp, w szczególności:

a) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny'', 

b) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie  opisany w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) Wykonawca winien wskazać  w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności, 

c) sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne''.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
( 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania prac, o których mowa w § 1, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań, prób, testów, rozruchów, regulacji, itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badania wody, SANEPID, Wodociągi, itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia oraz tabeli z ilością wbudowanych środków trwałych, zgodnej z dokumentacją powykonawczą.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych
z przekazaniem obiektu do użytku wraz z:
1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (5 egz.), oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań 
i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (badanie instalacji itp.), protokoły odbiorów z gestorami sieci, 

2) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wbudowanych środków trwałych.
4. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem dostawę energii elektrycznej i wody oraz odbiór ścieków zarówno na potrzeby placu budowy jak i do wykonania odbiorów technicznych 
i niezbędnych badań, o których mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali szczegółowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy) oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót do dnia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),
10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.
11. Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą 
i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi, z zastrzeżeniem ust. 15. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.

12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, 
dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu Budowy nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca.

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów/ urządzeń.

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem w oparciu o Kartę materiałową, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu karty materiałowej w wersji papierowej z odpowiednim wyprzedzeniem mając na uwadze planowany termin użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia oraz okres oczekiwania określony przez producenta/dostawcę na zatwierdzony przez Zamawiającego materiał bądź zaakceptowane urządzenie. Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę, właściwie wypełnionej Karty materiałowej w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca.

15. Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych w trakcie realizacji robót jest Miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.

16. Wykonawca może wykorzystać materiał uzyskany w wyniku przekruszenia elementów rozbiórkowych z kruszyw naturalnych do wykonania podbudowy zgodnie z projektem, natomiast niewbudowane materiały oraz beton niezbrojony winien przewieźć na bazę Zamawiającego zlokalizowaną 
przy ul. Produkcyjnej 84B. (klasyfikacji dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na placu budowy). Odpady nienadające się do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie.

17. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego prowadzenia „Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) poprzez sporządzanie karty przekazania odpadu oraz ewidencji wytworzonych odpadów (KEO).
18. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podłączenia i pobór staraniem i na koszt wykonawcy robót),
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
19. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie w szczególności zobowiązany do:

a) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych organów, instytucji i osób,

20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów, 
o których mowa w ust. 19 pkt a) i b) niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

21. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku wykonywania dokumentacji projektowej oraz w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego, 
do wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne
w związku z przebiegiem postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku
z wezwaniami odpowiednich organów, instytucji i osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa, 
w terminach określonych w ww. wezwaniach lub wskazanych przez Zamawiającego.

22. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:

a) wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie wykonanej dokumentacji projektowej na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji wykonywanej na jej podstawie w formie pisemnej i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

b) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania przedmiotu umowy 
albo na przyszłe koszty realizacji inwestycji,

c) stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego,

d) uzgadniać z Zamawiającym zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe, 
w szczególności te, które znacząco oddziaływać będą na wartość kosztorysową inwestycji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu warianty rozwiązań z oszacowaniem kosztów ich wykonania oraz wynikających z nich kosztów niezbędnych do poniesienia w okresie eksploatacji.

23. Zlecany niniejszą umową nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. 
poz. 524 ze zm.), obejmuje w szczególności:

a) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych,

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji,

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta
(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

e) zapewnienie udziału w naradach technicznych projektantów w branżach wskazanych przez Zamawiającego,

f) uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

24. Zlecany niniejszą umową nadzór autorski obejmuje także wydawanie przez Wykonawcę, 
na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, opinii dotyczącej technicznych możliwości, zasadności i zgodności z dokumentacją projektową wykonania ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robót ujętych 
w przedmiarach.

25. Pozytywna opinia Wykonawcy, o której mowa w ust. 24 skutkować będzie przygotowaniem
i podpisaniem, także przez Wykonawcę, protokołu konieczności.

26. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych (lub do 14 dni roboczych 
w przypadku skomplikowanego charakteru robót) przedłoży, wynikającą z protokołu konieczności, 
o którym mowa w ust. 25, dokumentację zamienną/dodatkową oraz/lub przedmiar robót z robotami ujętymi w tym protokole.

27. Zamawiający zapozna się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 26, a w przypadku uwag wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji. 

28. Nadzory autorskie pełnić będą osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz uprawnienia takie same lub wyższe od wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

29. Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych
do podpisania protokołu odbioru końcowego robót i/lub uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.

30. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót
oraz wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.

31. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego,
w tym także nad dokumentacją projektową obejmującą roboty dodatkowe, zamienne, zamówienia uzupełniające.

32. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów
na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.

33. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

34. Czynności, o których mowa w ust. 22 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, przesłany faxem, e-mailem lub zgłoszony telefoniczne, przy czym, powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn wezwania.

35. Czynności, o których mowa w ust. 23 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, przesłany faxem lub e-mailem.

36. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień w formie pisemnej.

37. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania m.in. uzupełnień, poprawy, wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

( 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…………………………. w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz skuteczne zgłoszenie robót 
w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w  Białymstoku - terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…………………….

2) wykonanie robót budowlanych w terminie  do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
tj. do dnia………………………….
2. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy,  
tj. przekazania Zamawiającemu niniejszego zgłoszenia wraz  z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Składowej 11:

1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

2) potwierdzenia złożenia zgłoszenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wraz z załączoną w wersji papierowej mapą i zestawieniem parametrów wybudowanych elementów podpisanych przez geodetę.

3) dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej  i  elektronicznej,
4) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 
wraz z wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy
do odbioru.
3. Mapę poinwentaryzacyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Białymstoku (5 egz.) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niedostarczenie przez Wykonawcę mapy w ww. wyznaczonym terminie powoduje przesunięcie terminu odbioru, z winy Wykonawcy o czas zwłoki w dostarczeniu ww. mapy. 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT
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1. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy
za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………… zł (słownie: ………………), w tym: kwota netto ………… zł i podatek VAT w wysokości ……. %, co stanowi kwotę ……………..  zł.

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych działań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
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1. Rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót będzie dokonywane 
po ich odebraniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia 
za wykonane roboty:
1) pierwsza część wynagrodzenia maks. 5% kwoty umownej brutto – będzie opłacona
po dokonaniu pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej i po podpisaniu protokołu zdawczego, o którym mowa 
w § 7 ust. 1,

2) część wynagrodzenia wynosząca 85% będzie opłacona po wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,
3) fakturę końcową wynoszącą min. 10 % wartości umownej Wykonawca będzie mógł wystawić 
po komisyjnym skwitowaniu usunięcia usterek spisanych podczas odbioru końcowego robót.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 
nr ……………………………………………………….…..……. w banku ………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
4. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (która winna być przesłana do KSeF 
w terminie do 7 dni od ustania awarii) oraz faktury wystawionej w sytuacji awarii całkowitej systemu KSeF, której nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1) umowy, informację o wystawieniu faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), niezwłocznie po jej wystawieniu. 
6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej
w Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
7. Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury, w tym te wskazane w ust. 1, winny zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, reprezentowanego przez Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11 pok. 10, w wersji papierowej najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę dokument winien być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z daną fakturą. Niedochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
8. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku 
od towarów i usług, faktury będą przesyłane w formie papierowej/udostępniane w formie elektronicznej na adres e-mail: din@um.bialystok.pl. 
9. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w trybie awaryjnym i doręczonej w formie uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Nabywcę poza systemem KSeF lub datę przydzielenia numeru KSeF (w zależności co nastąpiło wcześniej). W trybie awaryjnym, w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia awarii Dostawca/Wykonawca przesyła fakturę do KSeF. 
10. Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej w systemie KSeF i otrzymanej przez Zamawiającego, w przypadku niemożności jej pobrania w związku z wystąpieniem niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF ulega wydłużeniu o okres tej niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wizualizacji tej faktury z nadanym numerem KSeF w formie papierowej lub elektronicznej. Termin płatności wyżej wskazanej faktury, z nadanym jej numerem KSeF, przekazanej w sposób określony w ust. 8, biegnie od dnia jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego. Okres niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF zaokrągla się do pełnego dnia.
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. (oświadczenie dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
12. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
13. Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 966-211-72-20, REGON 050658640 
jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

14. Dane do faktury:
1) 
Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):
a) w pozycji (węźle) Podmiot2 dane Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST, 
b) w pozycji (węźle Podmiot3) dane Odbiorcy (Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 5420304637) oraz wartość „8”- JST – Odbiorca w polu Rola,
c) Umowa - DIN-II.272………… z dnia …………… r.,
d) pełną lub skróconą nazwę Odbiorcy faktury/Departamentu.
2) W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, 
nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania tych danych w Uwagach w Stopce faktury.

15. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy

16. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie  podpisany przez obie strony Protokół odbioru robót.
17. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
KARY UMOWNE, RĘKOJMIA ZA WADY
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia.
3) za nie usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w ( 4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1.

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne, niż określone 
w ww. pkt niniejszego ustępu polegające na:
a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 10 dni,

b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy

· w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku ukończenia inwestycji w odpowiednich terminach przewidzianych w § 3 ust. 1, Zamawiający odstąpi od naliczania kary z tego tytułu.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w ( 10 ust. 2.

3. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych wymagalnych należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, 
o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.

7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
ODBIÓR ROBÓT
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację, będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie
z uwzględnieniem odpowiednich przepisów art. 99 - 102 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.
2. Odbiór prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentacji projektowej 
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-950 Białystok. Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołów zdawczych - 3 egz. podpisanych przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.  
3. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 
ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień, bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji projektowej w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentacji. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji. Do sprawdzenia kolejnych wersji dokumentacji projektowej zastosowanie ma tryb określony w niniejszym ustępie.

5. Odbiór końcowy prac projektowych nastąpi po wniesieniu uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad, przekazaniu dokumentacji 
w zakresie i ilości wskazanych w umowie, uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych decyzji 
i podpisaniu protokołu odbiorczego.

6. Odbiór robót. Zamawiający, po pisemnym, skutecznym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, 
która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, o której mowa 
w ust. 9 pkt 1).

7. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół z przeprowadzonych czynności odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauważonych usterek i/lub wad i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie 
na ich usunięcie. 

8. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych robót.
9. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Kierownika budowy
lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej 
3 dni roboczych.

10. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania  i:

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień  ust. 11 poniżej;

b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a jeżeli nie jest to możliwe – odstępuje od umowy z winy Wykonawcy
w całości lub w części;
2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i:

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się do usunięcia z wyznaczeniem terminu  na ich usunięcie, pod rygorem postanowień  ust. 11 poniżej;

b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu umowy jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego elementu robót (nie dotyczy bezpieczeństwa konstrukcji i spraw ppoż.). Wysokość wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta, na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
od Zamawiającego.
11. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 5 i 8 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady to Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się do usunięcia 
z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie pod rygorem postanowień ust. 11 poniżej.

12. W dniu wyznaczonym na usunięcie wad komisja spisuje Protokół usunięcia wad odnosząc się 
do Protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę spisanych wad 
w ustalonym terminie, Zamawiający może po uprzednim pisemnym powiadomieniu  Wykonawcy, zlecić usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi 
i gwarancji.

13. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty.

GWARANCJA 
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1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 6, zgodnie 
z kartą gwarancyjną wystawioną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej (zał. nr 2 do projektu umowy),

2) w przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający 
ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji. Wykonawca oświadcza, iż rękojmia obejmuje również usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy).
§ 9

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w wysokości  5 %  ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………  zł w formie innej niż pieniądz, tj. ……..…… .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....…..….. zł zostało wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404, co stanowi ……….. % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione 
na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń),
gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3) kwotę gwarancji,

4) termin ważności gwarancji, 

5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,
8) zapis o możliwości pokrycia z kwoty gwarancji kar umownych naliczonych Wykonawcy
w umownym okresie realizacji robót i w okresie gwarancji.

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Nienależyte wykonanie umowy oznacza wykonanie jej w sposób odbiegający od treści umowy.
6. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone
lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady.

7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu 
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu.

8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. Zmiana rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie wymaga złożenia Zamawiającemu, przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, wniosku w formie pisemnej, w oryginale, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany. Zwrot zabezpieczania na rachunek wskazany w § 5 ust. 2 uznaje się za skuteczny jeżeli Wykonawca nie dokona zawiadomienia Zamawiającego we właściwej formie na co najmniej 30 dni przed upływem terminu na dokonanie zwrotu.

( 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie Wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

2) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1, 

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 11

1. Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie wyłącznie poprzez nw. adresy:

1) Zamawiający – din@um.bialystok.pl;

2) Wykonawca –  ………………………………………………..…………

Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące Strony. Korespondencję przekazaną na/z adresy(ów) inne(innych) niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa 
się za nieskutecznie doręczoną. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej ……………………………… (imię i nazwisko)
3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza osoby:

1) …………………………………………………… (imię i nazwisko) – posiadającą/ego uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) …………………………………………………… (imię i nazwisko) - posiadającą/ego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie), jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności takie same lub wyższe 
od wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu.  
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, 
że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.  
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana 
na piśmie i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  
7. Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego, uzgodnień 
do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie niezbędnych decyzji, postanowień, wymaganych opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza ……………………………………………………
( 12

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom. Zastosowanie mają przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
w szczegółowości wynikającej z odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.  
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.

6. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

PRAWA AUTORSKIE

§ 13

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzenie do obrotu, 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali
w szczególności poprzez reprodukowanie, w postacie publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) powielenie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego
na wszelkiego typu nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych, 

4) publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie przedmiotu umowy
w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie
w szczególności w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych
i/lub promocyjnych Miasta Białegostoku,

5) prezentacja oraz udostępnienie w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki 
i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, urzędom administracji państwowej, instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń na realizację,

6) przechowywania na komputerach należących do Zamawiającego oraz udostępniania w ramach prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty części wynagrodzenia, o którym mowa w ( 5 ust. 1 pkt 1).

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji
na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

5. Wykonawca oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 
z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do dokumentacji projektowej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca: 

1) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego

2) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postepowań, szkód, kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z utworu.

( 14

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 

( 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

( 16
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
( 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 18

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2022, poz. 902). 
( 19
Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Strony umowy zobowiązują się do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 
przez Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno 
w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała;

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane 
są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały 
mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

( 20
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiającego.

2. Integralnymi częściami umowy są:

1) ogłoszenie o zamówieniu
2) oferta Wykonawcy 
3) zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1
4) wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 2 
5) wzór karty materiałowej – załącznik nr 3
    ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr DIN-II.272. ……. .2026
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	Wartość netto (zł)

	1.
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	……………

	2.
	Roboty budowlane
	……………

	Wartość zamówienia netto
	……………

	VAT (…..%) 
	……………

	Wartość zamówienia brutto (cena ofertowa brutto)
	……………


                                                                                           ……………………………………………………….

  /Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 2 do umowy nr DIN-II.272……….2026
KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakości) - WZÓR

1. Przedmiot gwarancji: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13
2. Zamawiający jako Uprawniony: Miasto Białystok, reprezentowane przez: 

…………………………………………………………………………………… Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku

3. Użytkownik:……………………........………...............reprezentowany przez..................................…………………….…..

4. Wykonawca jako Gwarant: ..................................................................................................................................

reprezentowany przez .........................................................................................................................................

5. Umowa (Nr, z dnia) DIN-II.272…….2026 .......................................................
6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

..........................................................................................................................................……………………


.....................................................................................................................................………………………

7. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): ………………
8. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 5.
8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

8.3 Okres gwarancji wynosi 5 lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego,

8.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia,

8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, 
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

8.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) działania osób trzecich (dewastacja),

d) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji 
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.

9. Obowiązki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie trwania gwarancji
w następujących terminach:

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym 
po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,

c) w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony 
nie uzgodniły innego terminu.

9.2 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów.

9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich 
wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął.

9.4 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad i/lub usterek i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów podanych w pkt 9.1 pod rygorem skutków prawnych.

9.5 Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jeżeli taki serwis jest wymagany
zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową to Użytkownik zleci odpowiednią usługę serwisową.

9.6 Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji wskazanym w pkt 8.3 do niezwłocznego dokonania opłaty administracyjnej za wycinkę drzew naliczonej w decyzji zezwalającej na ich wycinkę i odroczonej na okres w niej wskazany, jeżeli przesadzone / nasadzone drzewa nie zachowają swojej żywotności po upływie 3 lat od dnia posadzenia. Ewentualne odsetki ustawowe za zwłokę naliczone w razie nieterminowego uiszczenia niniejszej opłaty w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych obciążą Wykonawcę.

10. Odpowiedzialność Wykonawcy.

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych 
w umowie i karcie gwarancyjnej.

10.2 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

11. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający i Użytkownik zobowiązują się do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

12. Przeglądy gwarancyjne.

12.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,

b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu 5 - letniej gwarancji,

c) w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

12.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik zawiadamiając o tym Zamawiającego i Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

12.4 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego), Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

13. Komunikacja.

13.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) lub Użytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub e – mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia 
i określić  sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9.1.

13.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny 
nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle powiadomienie faksem 
na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

13.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie
na adres:

a) Gwaranta: .......................................................................................................................................

b) Zamawiającego: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku),

13.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

14. Postanowienia końcowe:

14.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

14.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

....................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości:

· przedstawiciel Zamawiającego: 

....................................

(podpis)

· przedstawiciel Użytkownika:

....................................

(podpis)
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	KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA - WZÓR

	
	
	
	
	

	Branża: ………………………………..
	Data zgłoszenia: ………………
	Liczba i wykaz załączników: ……..

	Nr pozycji:
	Opis materiału/urządzenia ze wskazaniem jego parametrów:
	Specyfikacja atestów, homologacji, certyfikatów, potwierdzenie zgodności wyrobu z normami, DTR, deklaracja właściwości użytkowych

	 
	 
	 

	Powyższe zatwierdzenie materiału nie powoduje zmiany kosztów 

	Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej materiały/urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ZGŁASZAJĄCY: 

…………………………………
	……………………………………………………

	(nazwa Wykonawcy)
	(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	AKCEPTUJĄCY:
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	…………………………………
	
	  ……………………………………………………

	
	
	  Inspektor nadzoru inwestorskiego branży

 

	
	
	
	

	Białystok, dnia ………………
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