
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 


UMOWA NR ..................................
/PROJEKT UMOWY/

zawarta w dniu ................................…. r. w Białymstoku, pomiędzy: 
MIASTEM BIAŁYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
................................................. – Prezydenta /Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku, 
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 
NIP 9662117220, REGON 050658640 

a
....................................................................................................................................................................
z siedzibą:....................................................................................................................................................
NIP …………………… REGON ………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................


w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego
ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto o następującej treści:


PRZEDMIOT UMOWY
[bookmark: _Hlk161908740] 1

1. [bookmark: _Hlk243048304]Przedmiotem niniejszej umowy jest aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. 5KD-D w Białymstoku na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej. 
2. Zakres umowy obejmuje: aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. 5KD-D 
 w Białymstoku na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w zakresie:   
 budowy jezdni, chodników, zjazdów, placów do zawracania wraz z budową sieci 
 kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, kablowej sieci oświetlenia ulicznego.
3. [bookmark: _Hlk243046875]Aktualizacja projektów zakłada budowę ul. 5KD-D podzieloną na dwa odcinki zakończone placami do zawracania w formie koła, wyłączając tym samym dz. o nr ewid. 723/2 (obręb 0018 – Pieczurki) poza obszar opracowania przedmiotowej inwestycji. Przez działkę o nr ewid. 723/2 
ma przebiegać sieć kanalizacji deszczowej (bez studni) metodą wiercenia grawitacyjnego.
4. [bookmark: _Hlk243046674]Z uwagi, iż budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej leży po stronie 
Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i będzie włączona do Projektu budowlanego – Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji  prac w   ww. zakresie  z  Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. 
5. Dokumentację projektową należy  opracować w nw. ilościach egzemplarzy: 
1) [bookmark: _Hlk219981790]Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany 4 egz.,
2) Projekt techniczny –  4 egz.,
3) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egz.,
4) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.,
5) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,
6) Inwentaryzacja oraz wycena wartości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonania szacunków (np. osoby, które ukończyły studia wyższe o kierunku: leśnictwo, ochrona przyrody, biologia) – 2 egz.,
7) Wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji wraz 
z markowaniem punktów granicznych nieruchomości przed wydaniem decyzji ZRID, natomiast po uprawomocnieniu się decyzji ZRID wykonanie trwałej stabilizacji nowopowstałych punktów granicznych,
8) Wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji projektowej opracowanej w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) - płyta CD lub DVD – 1 szt.
9) Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany zapisany w formacie:
pliki tekstowe -*.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowy;
pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczości 300-400 dpi - 2 szt. 
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z  w nw. przepisami :
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021. poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U  z 2022 r. poz. 1679),
2) [bookmark: _Hlk193801042]Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
 i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
3) Ustawą  z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U z 2025 r., poz. 889 ze zm.).   
7. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi do projektowania 
(zał. nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu ).
8. Dokumentacja projektowa  budowy ul. 5KD-D – stanowi zał. nr 5  do ogłoszenia o zamówieniu. 
9. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała XLIX/558/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 30 września 2013 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (pomiędzy ulicami Rolną  i Włościańską).
Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu   
Miejskiego w Białymstoku:
      - treść uchwały:  http://gisbialystok.pl/teksty/bi_122.pdf 
      - mapa planu:  https://gisbialystok.pl/teksty/bi_122.jpg  
10. Dokumentację projektową w zakresie opisu proponowanych materiałów, urządzeń należy wykonać zgodnie z art. 99 - 102 ustawy Pzp, w szczególności:
1) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”
2) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w ppkt 1) Wykonawca winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane 
w celu oceny równoważności,
3) sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”.
11. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być zaprojektowane uniwersalnie, 
z uwzględnieniem potrzeb różnych użytkowników, w tym użytkowników z niepełnosprawnościami.


OBOWIĄZKI STRON
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w  1 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.
2. [bookmark: _Hlk216173016][bookmark: _Hlk215739410]Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów umożliwiających złożenie wniosku wraz   ze sporządzeniem wniosku pozwalającego na zrealizowanie inwestycji.
3.  Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przygotowania wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się  uzyskać wszelkie materiały do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, decyzje, warunki techniczne, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń
 na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich innych prac i czynności związanych 
z inwestycją, niezbędnych warunków zasilania, opinii, decyzji i uzgodnień z gestorami sieci, w tym wykonanie projektu branży drogowej, odwodnienia, oświetleniowej oraz usunięcia kolizji wynikającej z art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy spełniając wymagania aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. [bookmark: _Hlk169084325][bookmark: _Hlk219982462]Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku ich dezaktualizacji (w okresie 6 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego).
8. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego, do udzielenia odpowiedzi oraz usunięcia rozbieżności na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikających z pytań dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w ewentualnych konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami.
10. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami o uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień.


TERMIN 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia…………………………………..






WYNAGRODZENIE 
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1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:……………… zł (słownie: ……………….…….. złotych) w tym: cena netto: ………………….. (słownie: ……………… złotych) i podatek VAT w wysokości ………… %, 
co stanowi kwotę ………………………..  (słownie: ………………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w II częściach tj.:
1) [bookmark: _Hlk161910851]I rata – w wysokości 80% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w ust. 1 
po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy. 
2) II rata – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w ust. 1 
po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę bądź po skutecznym zgłoszeniu budowy/robót. Podstawą wystawienia faktury w zakresie drugiej płatności 
w przypadku robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę będzie decyzja wydana przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, w przypadku zgłoszenia budowy lub robót, Wykonawca może wystawić fakturę po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu  przez organ administracji architektoniczno – budowlanej,  z zastrzeżeniem ust. 4. 
3. Zamawiający zobowiązuje się  do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie stosownego zezwolenia na realizację robót nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z procedowania wniosku o uzyskanie stosownego zezwolenia na realizację robót budowlanych, wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt 2) zostanie wypłacone Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminu określonego w ust. 3. 
5. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych, dokumentów, takich jak: wtórnik geodezyjny 1:500, badania geotechniczne podłoża gruntowego, warunki techniczne zasilania w media oraz koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki, koszty związane z wykonaniem obowiązków określonych w § 2 wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.
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1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku: ……………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (która winna być przesłana do KSeF w terminie do 7 dni od ustania awarii), faktury wystawionej w sytuacji awarii całkowitej systemu KSeF oraz faktury, której nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie papierowej przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Zamawiającego. 
Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w Krajowym Systemem e-Faktur (KSEF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
4. Wykonawca, po wystawieniu faktury ustrukturyzowanej w KSeF przekaże informację o jej wystawieniu w formie elektronicznej na adres e-mail: zdm.faktury@um.bialystok.pl, z podaniem numeru i daty wystawienia faktury.
5. Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury (m.in. protokoły odbioru, PŚP) winny zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, do osoby wyznaczonej przez Zamawiającegow § 7 ust. 2 pkt 1) w wersji papierowej najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę dokument winien być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z daną fakturą. Niedochowanie terminu, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
6. Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej w systemie KSeF i otrzymanej przez Zamawiającego, w przypadku niemożności jej pobrania w związku z wystąpieniem niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF  ulega wydłużeniu o okres tej niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF w sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wizualizacji tej faktury z nadanym numerem KSeF w formie papierowej. Termin płatności wyżej wskazanej faktury, z nadanym jej numerem KSeF, przekazanej w sposób określony 
w ust. 7, biegnie od dnia jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego.  Okres niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF zaokrągla się do pełnego dnia.
7. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług, faktury będą przesyłane w formie papierowej. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):
a)       w pozycji Podmiot2 dane Nabywcy: MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950   
       Białystok, NIP: 9662117220 oraz wartość „1” w polu JST,
b)      w pozycji Podmiot3 dane Odbiorcy: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,   
       15-950  Białystok, NIP: 5420304637 oraz wartość „8”- JST – Odbiorca w polu Rola,
c) nr ZDM-X.272…….2026 z dnia ………………………2026 r.
d) Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich
9. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wpisanie tych danych w Uwagach w Stopce faktury.
10. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wpisanie tych danych w Uwagach w Stopce faktury.
11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276 t.j.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
12. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, 
iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
14. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.



ODBIÓR
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z § 1 i § 2 umowy.
2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji 
i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 99-102 ustawy Pzp, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.
3. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, pok. 205, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej. Nieprzekazanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części dokumentacji, m. in. uzgodnień, badań skutkować będzie odmową odbioru.  
4. Za datę wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.


OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWINIA
 7
1. Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca skieruje:
Pana/Panią …………………………………* posiadającego/cą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie 
w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych na budowę lub/i przebudowę drogi/dróg.
(*zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia i doświadczenie stosowne 
do wykonywanych czynności.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.


WSPÓŁPRACA, PRZEDSTAWICIELE STRON
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1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy wykonaniu niniejszej umowy,  
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach 
i opóźnieniach w realizacji prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie drogą elektroniczną.
2. Jako przedstawicieli w zakresie wykonywania obowiązków umownych:
1) Zamawiający wyznacza: .................................nr tel. …………e-mail: zdm@um.bialystok.pl;
2) Wykonawca wyznacza: .................................nr tel. …………e-mail………………………….....
3. Wyżej wymienione osoby są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2, zawiadamiając o powyższym drugą Stronę. Zmiana osób oraz zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 2, nie wymaga sporządzenia aneksu.
5. Wszelkie informacje, zgłoszenia, uwagi będą przekazywane drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 2 ze skutkiem doręczenia.

PRAWA AUTORSKIE
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1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do opracowanej dokumentacji projektowej, na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie 
do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 2 pkt 1) umowy,  Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji 
na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot umowy utrwalono.

RĘKOJMIA
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat 
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 
2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
4. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, od dnia wezwania.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, 
a koszt Wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu stwierdzonych wad dokumentacji skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych.


ZMIANY UMOWY
§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 umowy. 




KARY UMOWNE
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 umowy w wysokości 500,00 zł 
za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku wskazania w sporządzonej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz  w opisie przedmiotu zamówienia nie zostały  określone kryteria stosowane w celu oceny równoważności – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
3) w przypadku braku udziału osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia, bez zgody Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 1, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) w przypadku nieusunięcia wad dokumentacji w okresie rękojmi w terminie określonym 
w § 10 ust. 4 umowy w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki,
5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 7 umowy,
w wysokości 500,00 zł, 
6) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 8 umowy,
w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki;
7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
3. Przed wystawieniem noty obciążeniowej, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w trakcie, którego Wykonawca może przedstawić stanowisko poparte dowodami 
w celu wykazania, iż okoliczności stanowiące podstawę naliczenia kary umownej wynikają 
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. W razie zasadności naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.
4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.
5. Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 7) nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy.
6. Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna brutto określona w § 4 ust. 1 w wysokości określonej w dniu zawarcia umowy.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 1  wywiera skutek ex tunc oraz  musi być złożone nie później niż w terminie 10 dni od dnia wystosowania przez Zamawiającego drugiego upomnienia .
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
4. W wypadku określonym w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu Wykonania części umowy. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których w ust. 1 i 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Uprawienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 


ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno 
w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje,
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała,
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim,
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r. sprost. 
Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 
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W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym 
do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, 
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902 ze zm. ). 
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1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią umowy jest:
1) Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1,
2) [bookmark: _Hlk221623851]Harmonogram rzeczowy prac projektowych - załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA:





[bookmark: _Hlk169767818]

Załącznik nr 1 do umowy 
	……………………………………………
/miejscowość i data/

………………………………
………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ul. 5 KD-D 
na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Białymstoku.

	L.p.
	Wyszczególnienie prac
	Wartość netto w PLN

	1.1
	Projekt zagospodarowania działki lub terenu
	

	1.2
	Projekt architektoniczno-budowlany
	

	2
	Projekty techniczne (branżowe)

	2.1
	Projekt techniczny branża drogowa
	

	2.2
	Projekt techniczny branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
	

	2.3
	Projekt techniczny branża teletechniczna – kanał technologiczny
	

	2.4
	Projekt techniczny branża elektryczna – oświetlenie uliczne
	

	2.5
	Wykonanie pozostałych projektów branżowych kolidujących z nowoprojektowanym pasem drogowym
	

	3
	Pozostałe

	3.1
	Projekt stałej organizacji ruchu
	

	3.2
	Projekt czasowej organizacji ruchu
	

	3.3
	Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej
	

	3.4
	Projekty podziału nieruchomości
	

	3.5
	Inwentaryzacja oraz wycena wartości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki
	

	3.6
	Kosztorysy inwestorskie + kosztorysy ofertowe + przedmiar robót
	

	3.7
	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie gniazdowania, jeżeli zajdzie konieczność
	

	3.8
	Uzyskanie brakujących warunków technicznych, wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci oraz usunięcia kolizji (w tym przygotowanie wniosków)
	

	3.9
	Wykonanie markowania punktów granicznych nieruchomości przed wydaniem decyzji ZRiD oraz wykonanie trwałej stabilizacji nowopowstałych punktów granicznych po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD
	

	3.10
	Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
	

	3.11
	Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych decyzji opinii i decyzji na etapie przygotowania dokumentacji
	

	Wartość netto:
	

	VAT……….. [%]
	

	Łączna wartość brutto: 
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