Białystok, 13 stycznia 2022 r.

DOŚ-III.271.1.2022

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie ~~roboty budowlanej~~ / ~~dostawy~~ / usługi\*,   
o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 złotych netto**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania   
   pn. **Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białystok,** zgodnie   
   z minimalnymi parametrami technicznymi instalacji fotowoltaicznych określonymi   
   w *„Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku” stanowiącym Załącznik nr 1   
   do Zarządzenia Nr 927/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 listopada 2021 r*., oraz obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
3. Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. **Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białystok** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 *Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii*.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej   
   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla inwestycji obejmującej: montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem   
   do instalacji w budynkach.
5. Planowana ilość instalacji objęta nadzorem wynosi 80 sztuk. Wszystkie instalacje zlokalizowane są na terenie miasta Białystok.
6. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami i normami   
   oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:
7. sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności z minimalnymi parametrami technicznymi instalacji fotowoltaicznych określonymi w *„Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 927/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 listopada 2021 r*., ofertą wykonawcy robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego,
8. podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,
9. dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną) realizowanej inwestycji,
10. podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje,   
    w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych   
    w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z opracowaną dokumentacją projektową   
    i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
11. organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę,
12. kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów   
    i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem,
13. sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy robót i zamawiającego   
    o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
14. żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót   
    i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
15. udział w czynnościach odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,
16. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,
17. niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym i opracowanej dokumentacji (jeżeli dotyczy),
18. kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,
19. nadzór nad przygotowaniem i załatwianiem wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót;
20. doradztwo w zakresie OZE;
21. udzielanie uczestnikom projektu informacji dotyczących realizacji projektu.

*Kod CPV:*  *71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego*

1. **Termin realizacji zamówienia:**

**od dnia zawarcia umowy do dnia** bezusterkowego odbioru zainstalowanych instalacji w przewidywanej ilości 80 szt., nie później niż do dnia 31 października 2022 r.

**III. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

1. **Warunki udziału:**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej:**

1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać:
   1. **wykonanie (zrealizowanie)** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- **co najmniej trzech usług** o wartości nie mniej niż 25 000 zł brutto każda polegających na kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynku **lub**

polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie inwestycji dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynku.

* 1. osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w tym:

minimum 1 osoba posiadająca **uprawnienia budowlane** do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Uwaga:

* 1. Doświadczenie wykonawcy i osób zostanie uznane, gdy wykonawca wykaże usługi zakończone.

1. Wymagane dokumenty w ofercie:
2. formularz ofertowy **(na lub wg zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu);**
3. pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych;
4. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:
   * 1. **wykaz usług** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,   
        na rzecz których usługi zostały wykonane (**na lub wg zał. nr 2 do ogłoszenia   
        o zamówieniu**), **wraz z załączeniem dowodów** określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,   
        są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny   
        o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
     2. **wykaz osób** skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,   
        wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.(**na lub wg zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu**).
5. Dokumenty, o których mowa w pkt V winny być sporządzone w języku polskim, podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i przesłane w formie skanu na adres poczty elektronicznej określony w pkt VII.
6. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [dos@um.bialystok.pl](mailto:dos@um.bialystok.pl) do dnia   
    **19 stycznia 2022 r. do godz. 9.00.**
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający po otwarciu ofert ~~prześle pocztą elektroniczną~~/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej\* informację   
   o złożonych ofertach w zakresie nazw wykonawców i cen zawartych w ofertach.
9. Zamawiający przewiduje/~~nie przewiduje~~\* przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Osobami do kontaktu z Wykonawcami jest pracownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Aneta Suchowierska - ul. Słonimska 1, pok.1110, tel. nr (85) 869 6509.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt XIV.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
3. Zamawiający poprawi w treści oferty:
4. oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w ~~zapytaniu ofertowym~~/ogłoszeniu o zamówieniu\*, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt XVI.
2. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający ~~prześle pocztą elektroniczną~~/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej\*.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych

w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu/~~w zleceniu~~\*.

1. W sprawach nieuregulowanych w ~~zapytaniu ofertowym~~/ogłoszeniu o zamówieniu\* zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia   
   Nr 91/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str 1, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski   
   w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się   
   z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85  879 79 79, e-mail: [bbi@um.bialystok.pl](mailto:bbi@um.bialystok.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a   
   (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4. Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym   
   (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane   
   na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
6. przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
7. przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
9. prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
10. prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
11. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
12. prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
13. prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
15. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
16. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. Formularz ofertowy – załącznik **nr 1**,
2. Wykaz usług – załącznik nr **2**;
3. Wykaz osób – załącznik nr **3**;
4. Projekt umowy – załącznik **nr 4.**

*\* niepotrzebne skreślić*

*ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA*

*dr inż. Adam Musiuk*

*…………………………………….*

*(podpis Kierownika Zamawiającego/*

*jego Zastępcy/Sekretarza/osoby upoważnionej)*